從事油漆作業時發生墜落致死職業災案
一、行業分類：其他土木工程業（4290）
二、災害類型：墜落（01）
三、媒 介 物：開口部分(414)
四、罹災情形：死亡1人
五、發生經過：
據○○營造有限公司副主任○○稱：104年7月29日早上9時我到H棟及J棟巡檢工程進度品質及勞安設施，我由J棟上樓到屋頂，與外牆磁磚師父協調進度及出工情形，之後下至14樓與泥作巡檢品質及出工情形，J棟巡檢完畢就到H棟巡檢11樓之內牆泥作施工狀況及後續工程進度，此時已11時30分，我就準備回工務所，並由H棟11樓下樓，於下樓途中我會順道巡檢H棟及J棟之勞安設施包含電梯口柵欄、臨時電及臨時水，在巡檢過程中H棟及J棟現場之照明設備突然跳電，H棟及J棟之電梯間及樓梯間就整個暗下來，我使用手電筒作為照明用，並繼續下樓，發現J棟有二個樓層之柵欄未關閉，H棟有一個樓層之柵欄未關閉(我沒有仔細查是那個樓層)，我準備要將H棟未關閉之柵欄關緊時，發現該柵欄已損壞，正好電梯口的結構牆上有一根鋼筋，我就將該鋼筋彎折後扣住該損壞之柵欄，又繼續下樓，不久接獲主任來電說工地發生意外，請我儘速至1樓，當下我才知道H棟發生職災，並隨主任至地下二樓勘查事故現場。又稱：我當時巡檢時並不清楚該柵欄之樓層，事後再回到H棟時發現H棟只有在7樓的電梯柵欄是以鋼筋扣住。
六、原因分析：
據現場勘查及相關人員所述，研判本災害發生之可能原因如下：罹災者阮○○在H棟7樓施作室內油漆批土作業，於11時30分左右吃完飯準備拿保護板舖在地面休息，罹災者下至5樓拿保護板徒步上至7樓電梯口時，因電梯口柵欄未緊閉打開呈90度，又因雙手握緊保護板，致行進時身體重心不穩，由7樓電梯口墜落至地下2樓吊料平台上致死。
1、直接原因：自電梯口墜落致頭部出血及顱骨骨折死亡。
2、間接原因：
不安全狀況：
1. 電梯直井開口旁之室內油漆批土邊緣未設置護欄或安全網。
2. 未使勞工戴用安全帽。
3. 未保持電梯直井開口旁之室內油漆批土場所之適當照明。
3、基本原因：
1. 未訂定勞工安全衛生管理計畫並據以執行。
2. 未訂定自動檢查計畫實施自動檢查。
3. 未對勞工施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育訓練。
4. 未於事前實施作業環境危害告知。
5. 共同作業時，為防止職業災害，原事業單位未採取指揮、監督、協調、連繫、調整、巡視及安全衛生教育訓練之指導與協助。
6. 對於電梯直井應確實實施上鎖管制。
七、災害防止對策：
1. 雇主對於高度2公尺以上之…開口部分、…等場所作業，應於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。（營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項）
2. 雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，應提供適當安全帽，並使其正確戴用。（營造安全衛生設施標準第11條之1暨職業安全衛生法第6條第1項）
3. 事業單位應依其事業規模，置職業安全衛生業務主管。（職業安全衛生管理辦法第3條第1項暨職業安全衛生法第23條第1項）
4. 雇主應訂定自動檢查計畫實施自動檢查。（職業安全衛生管理辦法第79條暨職業安全衛生法第23條第1項）
5. 雇主應依其事業單位之規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫，要求各級主管及負責指揮、監督之有關人員執行。（職業安全衛生管理辦法第12條之1第1項暨職業安全衛生法第23條第1項）
6. 雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各該工作必要之一般安全衛生教育訓練。（職業安全衛生教育訓練規則第16條第1項暨職業安全衛生法第32條第1項）
7. 應會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工作守則，報經檢查機構備查後，公告實施。（職業安全衛生法第34條第1項）
8. 職業安全衛生設施規則第314條：「雇主對於下列場所之照明設備，應保持其適當照明，遇有損壞，應即修復：一、…。二、…。…七、其他易因光線不足引起勞工災害之場所。」（職業安全衛生設施規則第314條暨職業安全衛生法第6條第1項）
9. 雇主於僱用勞工時，應施行體格檢查。（勞工安全健康保護規則第11條第1項暨職業安全衛生法第20條第1項）
八、現場示意圖或照片：

H棟7樓柵欄以鋼筋栓住
照片1	H棟7樓平面圖

照片2		罹災者於H棟7樓進行批土作業